Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 1

Тема: «Сравнение результатов тестирования с требованиями

технического задания и/или спецификацией»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 1. «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Разработать сценарии внедрения программного продукта для рабочего места

в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207. Оформить план внедрения.

### 1. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОГЛАСНО ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207

1.1. Требования стандарта к внедрению ПО:

text

СОГЛАСНО ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207, ВНЕДРЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1. Планирование внедрения (раздел 7.1)

2. Подготовка к внедрению (раздел 7.2)

3. Процесс внедрения (раздел 7.3)

4. Поддержка пользователей (раздел 7.4)

5. Оценка результатов (раздел 7.5)

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ:

• Систематический подход к развертыванию

• Учет требований рабочего места

• Обучение и поддержка пользователей

• Мониторинг и оценка эффективности

• Документирование всех этапов

1.2. Структура плана внедрения по стандарту:

yaml

# Структура плана согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207

plan_structure:

identification:

document_id: "ПВ-001-2024"

system_name: "Robot Omni Control System"

standard: "ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207"

version: "1.0"

scope:

included:

- "Рабочее место оператора робота"

- "Рабочее место разработчика"

- "Серверная инфраструктура"

excluded:

- "Стороннее оборудование"

- "Сетевые компоненты общего пользования"

responsibilities:

project_manager: "Иванов И.И."

technical_lead: "Петров П.П."

quality_assurance: "Сидорова С.С."

end_users: ["Оператор цеха", "Инженер-наладчик"]

phases:

- phase_1: "Планирование и подготовка"

- phase_2: "Установка и настройка"

- phase_3: "Интеграция и тестирование"

- phase_4: "Обучение и передача"

- phase_5: "Эксплуатация и поддержка"

### 2. СЦЕНАРИИ ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. Сценарий 1: Рабочее место оператора робота

python

# deployment_scenario_operator.py

class OperatorWorkstationDeployment:

"""

Сценарий внедрения для рабочего места оператора

согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207 раздел 7.2.2

"""

SCENARIO_ID = "WS-OP-001"

WORKSTATION_TYPE = "Оператор роботизированного комплекса"

REQUIREMENTS = {

'hardware': {

'cpu': 'Intel i5 или эквивалент',

'ram': '8 ГБ минимум',

'storage': '256 ГБ SSD',

'display': '2 монитора 1920x1080',

'peripherals': ['мышь', 'клавиатура', 'двойной монитор']

},

'software': {

'os': 'Windows 10/11 Pro',

'framework': '.NET 4.8',

'browser': 'Chrome последней версии',

'additional': ['VLC media player', '7-Zip']

},

'network': {

'connection': 'Ethernet 1 Гбит/с',

'access': ['robot-control.local', 'nas.techpark.local'],

'ports': ['5000', '80', '443']

}

}

def execute_deployment(self):

"""Выполнение сценария внедрения"""

deployment_log = {

'scenario': self.SCENARIO_ID,

'start_time': datetime.now(),

'steps': [],

'verifications': []

}

# Шаг 1: Подготовка рабочего места

deployment_log['steps'].append(self.prepare_workstation())

# Шаг 2: Установка базового ПО

deployment_log['steps'].append(self.install_base_software())

# Шаг 3: Установка специализированного ПО

deployment_log['steps'].append(self.install_robot_software())

# Шаг 4: Настройка и конфигурация

deployment_log['steps'].append(self.configure_system())

# Шаг 5: Интеграция с инфраструктурой

deployment_log['steps'].append(self.integrate_with_infrastructure())

# Шаг 6: Проверка работоспособности

deployment_log['verifications'] = self.verify_deployment()

deployment_log['end_time'] = datetime.now()

deployment_log['duration'] = deployment_log['end_time'] - deployment_log['start_time']

deployment_log['status'] = 'COMPLETED' if all(s['status'] == 'success' for s in deployment_log['steps']) else 'FAILED'

return deployment_log

def prepare_workstation(self):

"""Подготовка рабочего места согласно требованиям"""

return {

'step': 'prepare_workstation',

'actions': [

'Проверка соответствия оборудования требованиям',

'Очистка диска от ненужных данных',

'Создание резервной копии существующих данных',

'Настройка BIOS/UEFI для оптимальной работы'

],

'verification_method': 'чек-лист оборудования',

'status': 'success'

}

def install_robot_software(self):

"""Установка ПО управления роботом"""

installation_steps = [

{

'action': 'Установка Robot Control Panel',

'command': 'msiexec /i robot_control_panel.msi /quiet',

'verification': 'Проверка наличия файлов в Program Files'

},

{

'action': 'Установка драйверов Applied Robotics',

'command': 'dpinst.exe /sw',

'verification': 'Проверка в диспетчере устройств'

},

{

'action': 'Настройка COM-портов для Arduino',

'command': 'reg import com_ports.reg',

'verification': 'Проверка доступности COM3, COM4'

}

]

return {

'step': 'install_robot_software',

'actions': installation_steps,

'verification_method': 'автоматизированные тесты',

'status': 'success'

}

def verify_deployment(self):

"""Верификация внедрения согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207 7.5"""

verification_tests = [

{

'test_id': 'VT-001',

'description': 'Проверка подключения к роботу',

'method': 'ping robot-control.local',

'expected': 'ответ от робота',

'actual': 'получен ответ',

'status': 'passed'

},

{

'test_id': 'VT-002',

'description': 'Проверка управления движением',

'method': 'Отправка тестовой команды движения',

'expected': 'Робот выполняет движение',

'actual': 'движение выполнено',

'status': 'passed'

},

{

'test_id': 'VT-003',

'description': 'Проверка аварийной остановки',

'method': 'Активация аварийной кнопки в ПО',

'expected': 'Немедленная остановка робота',

'actual': 'робот остановлен',

'status': 'passed'

}

]

return verification_tests

2.2. Сценарий 2: Рабочее место разработчика/наладчика

python

# deployment_scenario_developer.py

class DeveloperWorkstationDeployment:

"""

Сценарий внедрения для рабочего места разработчика

согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207 раздел 7.2.3

"""

def execute_deployment(self):

"""Выполнение развертывания для разработчика"""

deployment_plan = {

'pre_installation': [

'Анализ требований к рабочему месту',

'Подготовка аппаратного обеспечения',

'Создание образа системы'

],

'installation': [

{

'phase': 'Базовая система',

'tasks': [

'Установка Windows 10/11 Pro',

'Настройка обновлений Windows',

'Установка драйверов оборудования'

]

},

{

'phase': 'Средства разработки',

'tasks': [

'Установка Arduino IDE 2.0',

'Установка PlatformIO',

'Установка Python 3.9+',

'Установка Git и настройка SSH'

]

},

{

'phase': 'Специализированное ПО',

'tasks': [

'Установка ПО Applied Robotics',

'Настройка последовательных портов',

'Установка инструментов отладки'

]

}

],

'post_installation': [

'Настройка переменных окружения',

'Клонирование репозитория проекта',

'Настройка IDE для работы с проектом',

'Проверка сборки прошивки'

],

'verification': [

'Компиляция тестовой прошивки',

'Прошивка тестового контроллера',

'Проверка работы всех инструментов'

]

}

return deployment_plan

### 3. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

3.1. Полный план внедрения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207):

yaml

# План внедрения согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207

document_header:

наименование_документа: "План внедрения программного обеспечения"

код_документа: "ПВ-ОМНИ-РОБОТ-001"

версия: "1.0"

дата_составления: "2024-01-20"

стандарт: "ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207"

1.0. Область применения:

система: "Программное обеспечение управления робототехническим комплексом 'Омни-робот'"

рабочие_места:

- "Оператор робота (основное рабочее место)"

- "Инженер-наладчик (вспомогательное рабочее место)"

- "Администратор системы"

исключения: "Сетевая инфраструктура общего пользования"

2.0. Нормативные ссылки:

- "ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207-2013 Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств"

- "ГОСТ Р 51904-2002 Программные средства. Документация пользователя"

- "ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119 Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству"

3.0. Термины и определения:

внедрение: "Процесс установки и настройки программного средства на рабочем месте пользователя"

рабочее_место: "Аппаратно-программный комплекс, на котором выполняется работа с системой"

пользователь: "Лицо, непосредственно работающее с системой"

4.0. Цели и задачи внедрения:

цели:

- "Обеспечение работоспособности системы на всех рабочих местах"

- "Соблюдение требований безопасности и надежности"

- "Минимизация времени простоя при внедрении"

задачи:

- "Подготовка рабочих мест к установке ПО"

- "Установка и настройка программного обеспечения"

- "Обучение пользователей"

- "Тестирование и приемка"

5.0. Организационная структура:

руководитель_проекта:

фио: "Иванов Иван Иванович"

обязанности: "Общее руководство внедрением, контроль сроков"

технический_специалист:

фио: "Петров Петр Петрович"

обязанности: "Установка и настройка ПО, техническая поддержка"

специалист_по_обучению:

фио: "Сидорова Светлана Сергеевна"

обязанности: "Обучение пользователей, подготовка документации"

6.0. Этапы внедрения:

6.1. Подготовительный этап (7 календарных дней):

задачи:

- "Анализ требований к рабочим местам"

- "Подготовка аппаратного обеспечения"

- "Создание установочных образов"

- "Подготовка документации"

результаты:

- "Утвержденные спецификации рабочих мест"

- "Подготовленные установочные носители"

- "Готовая документация"

6.2. Этап установки (3 рабочих дня на рабочее место):

последовательность:

- "День 1: Установка базового ПО и операционной системы"

- "День 2: Установка специализированного ПО и драйверов"

- "День 3: Настройка и интеграция с инфраструктурой"

контрольные_точки:

- "Проверка соответствия оборудования"

- "Успешная установка всех компонентов"

- "Работоспособность на тестовых сценариях"

6.3. Этап обучения (2 рабочих дня):

программа_обучения:

- "Базовые принципы работы с системой (4 часа)"

- "Управление роботом в ручном режиме (4 часа)"

- "Автоматические режимы работы (4 часа)"

- "Действия при аварийных ситуациях (2 часа)"

формы_обучения:

- "Теоретические занятия"

- "Практические тренировки"

- "Самостоятельная работа под контролем"

6.4. Этап опытной эксплуатации (10 рабочих дней):

цели:

- "Выявление скрытых проблем"

- "Адаптация пользователей к системе"

- "Сбор обратной связи"

мониторинг:

- "Ежедневный контроль работы системы"

- "Сбор логов и метрик"

- "Опрос пользователей"

6.5. Этап промышленной эксплуатации:

условия_перехода: "Успешное завершение опытной эксплуатации"

мероприятия:

- "Подписание акта ввода в эксплуатацию"

- "Назначение ответственных за эксплуатацию"

- "Запуск регулярного технического обслуживания"

7.0. Требования к рабочим местам:

7.1. Основное рабочее место оператора:

аппаратное_обеспечение:

процессор: "Intel Core i5 10-го поколения или выше"

память: "8 ГБ ОЗУ минимум, рекомендуется 16 ГБ"

хранилище: "256 ГБ SSD"

монитор: "2 монитора 1920x1080"

сеть: "Ethernet 1 Гбит/с"

программное_обеспечение:

ос: "Windows 10/11 Pro"

дополнительное_по: "Microsoft .NET Framework 4.8, Chrome"

периферия: "Мышь, клавиатура, сетевой кабель"

7.2. Рабочее место инженера-наладчика:

дополнительные_требования:

- "COM-порт или USB-COM адаптер для прошивки Arduino"

- "Python 3.9+ для скриптов управления"

- "Arduino IDE для разработки прошивок"

8.0. Процедуры установки и настройки:

8.1. Стандартная процедура установки:

шаги:

- "Шаг 1: Проверка оборудования по чек-листу"

- "Шаг 2: Установка операционной системы"

- "Шаг 3: Установка обновлений безопасности"

- "Шаг 4: Установка Robot Control System"

- "Шаг 5: Настройка сетевых параметров"

- "Шаг 6: Проверка работоспособности"

документы: "Инструкция по установке ИУ-001"

8.2. Процедура настройки для конкретного рабочего места:

параметры_настройки:

- "IP-адрес робота в локальной сети"

- "Настройки COM-порта для Arduino"

- "Параметры безопасности пользователя"

- "Настройки интерфейса пользователя"

9.0. Тестирование и приемка:

9.1. Критерии приемки:

- "Все компоненты системы установлены и работают"

- "Выполнены все тестовые сценарии"

- "Пользователь прошел обучение и подтвердил готовность"

- "Документация передана пользователю"

9.2. Тестовые сценарии:

- "ТС-001: Подключение к роботу и проверка связи"

- "ТС-002: Управление движением во всех направлениях"

- "ТС-003: Аварийная остановка и восстановление"

- "ТС-004: Работа в автоматическом режиме"

10.0. Поддержка и обслуживание:

10.1. Уровни поддержки:

уровень_1: "Техническая поддержка пользователей (телефон, email)"

уровень_2: "Техническая поддержка администраторов (удаленный доступ)"

уровень_3: "Выезд специалиста на место"

10.2. График обслуживания:

ежедневно: "Проверка логов и метрик"

еженедельно: "Резервное копирование конфигураций"

ежемесячно: "Обновление ПО и проверка безопасности"

11.0. Риски и меры по их минимизации:

11.1. Идентифицированные риски:

- "Риск 1: Несовместимость оборудования"

- "Риск 2: Недостаточная квалификация пользователей"

- "Риск 3: Сбои в работе во время внедрения"

11.2. Меры минимизации:

- "Предварительное тестирование на аналогичном оборудовании"

- "Расширенная программа обучения с практикой"

- "Поэтапное внедрение с возможностью отката"

12.0. Приложения:

- "Приложение А: Чек-лист оборудования рабочего места"

- "Приложение Б: Инструкция по установке ПО"

- "Приложение В: Программа обучения пользователей"

- "Приложение Г: Формы отчетности и акты"

3.2. График внедрения (диаграмма Ганта):

python

# gantt_chart_deployment.py

class DeploymentGanttChart:

"""

График внедрения в формате для визуализации

"""

def generate_gantt_data(self):

"""Генерация данных для диаграммы Ганта"""

phases = [

{

'phase': 'Подготовительный этап',

'start': '2024-02-01',

'end': '2024-02-07',

'tasks': [

{'task': 'Анализ требований', 'duration': 2},

{'task': 'Подготовка оборудования', 'duration': 3},

{'task': 'Создание образов', 'duration': 2}

]

},

{

'phase': 'Установка на рабочих местах',

'start': '2024-02-08',

'end': '2024-02-22',

'tasks': [

{'task': 'Рабочее место оператора 1', 'duration': 3},

{'task': 'Рабочее место оператора 2', 'duration': 3},

{'task': 'Рабочее место наладчика', 'duration': 3}

]

},

{

'phase': 'Обучение пользователей',

'start': '2024-02-23',

'end': '2024-02-26',

'tasks': [

{'task': 'Теоретическое обучение', 'duration': 2},

{'task': 'Практические занятия', 'duration': 2}

]

},

{

'phase': 'Опытная эксплуатация',

'start': '2024-02-27',

'end': '2024-03-11',

'tasks': [

{'task': 'Мониторинг работы', 'duration': 10},

{'task': 'Сбор обратной связи', 'duration': 10}

]

}

]

return {

'project': 'Внедрение Robot Omni Control System',

'start_date': '2024-02-01',

'end_date': '2024-03-11',

'total_duration': '29 рабочих дней',

'phases': phases,

'milestones': [

{'name': 'Готовность оборудования', 'date': '2024-02-07'},

{'name': 'Завершение установки', 'date': '2024-02-22'},

{'name': 'Завершение обучения', 'date': '2024-02-26'},

{'name': 'Ввод в промышленную эксплуатацию', 'date': '2024-03-11'}

]

}

### 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ГОСТ

4.1. Комплект документов для внедрения:

text

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ:

1. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910)

• Требования к системе

• Процедура установки

• Настройка параметров

• Устранение неполадок

2. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ГОСТ Р 51904)

• Общее описание системы

• Начало работы

• Описание функций

• Примеры использования

3. РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

• Управление пользователями

• Настройка системы

• Резервное копирование

• Мониторинг работы

4. ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ (ГОСТ Р 51904)

• Тестовые сценарии

• Критерии приемки

• Формы отчетности

5. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ (настоящий документ)

• Этапы внедрения

• График работ

• Ответственность

4.2. Формы отчетности по стандарту:

python

# standard_report_forms.py

class GOSTReportForms:

"""

Формы отчетности согласно ГОСТ

"""

def generate_acceptance_certificate(self):

"""Акт ввода в эксплуатацию по ГОСТ"""

certificate = {

'header': {

'наименование_документа': 'Акт ввода в промышленную эксплуатацию',

'номер_акта': 'АВЭ-001/2024',

'дата_составления': datetime.now().strftime('%d.%m.%Y')

},

'основание': {

'договор': '№ 123 от 15.01.2024',

'техническое_задание': 'ТЗ-ОМНИ-РОБОТ-001'

},

'состав_комиссии': [

{'должность': 'Представитель заказчика', 'фио': '____________', 'подпись': '______'},

{'должность': 'Представитель исполнителя', 'фио': '____________', 'подпись': '______'},

{'должность': 'Главный инженер', 'фио': '____________', 'подпись': '______'}

],

'результаты_приемки': {

'рабочие_места': [

{

'наименование': 'Рабочее место оператора №1',

'результат_проверки': 'Соответствует требованиям',

'примечания': ''

},

{

'наименование': 'Рабочее место оператора №2',

'результат_проверки': 'Соответствует требованиям',

'примечания': ''

}

],

'документация': [

{'наименование': 'Руководство пользователя', 'наличие': 'да'},

{'наименование': 'Руководство администратора', 'наличие': 'да'},

{'наименование': 'Программа и методика испытаний', 'наличие': 'да'}

]

},

'заключение_комиссии': '''

Комиссия установила, что программное обеспечение

"Robot Omni Control System" установлено, настроено и

готово к промышленной эксплуатации.

Все работы выполнены в соответствии с техническим заданием.

''',

'решение_комиссии': '''

Принять систему в промышленную эксплуатацию с 12.03.2024.

'''

}

return certificate

def generate_test_report(self):

"""Отчет об испытаниях по ГОСТ Р 51904"""

report = {

'исполнитель': 'ООО "Технопарк Робототехники"',

'заказчик': 'ООО "Промышленные технологии"',

'объект_испытаний': 'Программное обеспечение Robot Omni Control System',

'условия_испытаний': {

'дата_начала': '01.02.2024',

'дата_окончания': '11.03.2024',

'место_проведения': 'Цех №3, рабочие места 15-17'

},

'результаты_испытаний': [

{

'тестовый_сценарий': 'ТС-001: Подключение к роботу',

'результат': 'успешно',

'время_выполнения': '2 сек',

'примечания': ''

},

{

'тестовый_сценарий': 'ТС-002: Управление движением',

'результат': 'успешно',

'время_выполнения': 'менее 1 сек',

'примечания': 'Задержка в пределах допустимых'

},

{

'тестовый_сценарий': 'ТС-003: Аварийная остановка',

'результат': 'успешно',

'время_выполнения': '0.4 сек',

'примечания': 'Требование 0.5 сек выполнено'

}

],

'выводы': '''

1. Программное обеспечение соответствует техническому заданию

2. Все тестовые сценарии выполнены успешно

3. Система готова к промышленной эксплуатации

'''

}

return report

### 5. ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5.1. Программа обучения согласно стандарту:

yaml

# training_program.yml

training_program:

основание: "ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207, раздел 7.4"

цель: "Обеспечение эффективной работы пользователей с системой"

категории_обучаемых:

- "Операторы робота (основные пользователи)"

- "Инженеры-наладчики (технические специалисты)"

- "Администраторы системы"

форма_проведения:

- "Очное обучение в учебном классе"

- "Практические занятия на рабочих местах"

- "Самостоятельное изучение документации"

программа_для_операторов:

модуль_1:

название: "Основы работы с системой"

продолжительность: "4 часа"

темы:

- "Архитектура системы и принципы работы"

- "Запуск и остановка системы"

- "Основные элементы интерфейса"

модуль_2:

название: "Управление роботом"

продолжительность: "4 часа"

темы:

- "Ручное управление движением"

- "Автоматические режимы работы"

- "Настройка параметров движения"

модуль_3:

название: "Безопасность и аварийные ситуации"

продолжительность: "2 часа"

темы:

- "Аварийная остановка и восстановление"

- "Действия при нештатных ситуациях"

- "Техника безопасности"

материалы_обучения:

- "Презентации для теоретических занятий"

- "Лабораторные работы для практических занятий"

- "Тестовые задания для проверки знаний"

- "Видеоинструкции по сложным операциям"

контроль_результатов:

форма: "Практический экзамен на рабочем месте"

критерии:

- "Уверенное выполнение основных операций"

- "Правильные действия в аварийных ситуациях"

- "Знание основных элементов интерфейса"

документ: "Свидетельство об обучении"

5.2. Чек-лист готовности пользователя:

python

# user_readiness_checklist.py

class UserReadinessChecklist:

"""

Чек-лист готовности пользователя к работе

"""

CHECKLIST = {

'knowledge': [

'Понимает назначение и возможности системы',

'Знает основные элементы интерфейса',

'Понимает принципы безопасной работы'

],

'skills': [

'Умеет запускать и останавливать систему',

'Может управлять движением робота вручную',

'Умеет использовать автоматические режимы',

'Может выполнить аварийную остановку'

],

'procedures': [

'Знает процедуру начала рабочей смены',

'Знает процедуру окончания рабочей смены',

'Знает действия при нештатных ситуациях',

'Знает порядок отчетности о проблемах'

]

}

def assess_user_readiness(self, user_id):

"""Оценка готовности пользователя"""

assessment = {

'user_id': user_id,

'assessment_date': datetime.now(),

'results': {},

'overall_score': 0

}

scores = []

for category, items in self.CHECKLIST.items():

category_results = []

for item in items:

# В реальной системе здесь был бы опрос или тестирование

score = self.assess_item(user_id, category, item)

category_results.append({

'item': item,

'score': score,

'status': 'PASS' if score >= 0.7 else 'FAIL'

})

category_score = sum(r['score'] for r in category_results) / len(category_results)

scores.append(category_score)

assessment['results'][category] = {

'items': category_results,

'average_score': category_score

}

assessment['overall_score'] = sum(scores) / len(scores)

assessment['readiness_status'] = 'READY' if assessment['overall_score'] >= 0.8 else 'NEEDS_TRAINING'

return assessment

### 6. МОНИТОРИНГ И ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

6.1. План поддержки согласно ГОСТ:

yaml

# support_plan.yml

support_plan:

период: "12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию"

уровни_поддержки:

уровень_1:

название: "Поддержка пользователей"

каналы: ["телефон", "email", "чат"]

время_реакции: "30 минут в рабочее время"

решаемые_проблемы:

- "Консультации по использованию системы"

- "Помощь в выполнении операций"

- "Ответы на вопросы по документации"

уровень_2:

название: "Техническая поддержка"

каналы: ["удаленный доступ", "телефон"]

время_реакции: "2 часа в рабочее время"

решаемые_проблемы:

- "Проблемы с подключением к роботу"

- "Ошибки в работе ПО"

- "Восстановление после сбоев"

уровень_3:

название: "Выездная поддержка"

каналы: ["выезд специалиста"]

время_реакции: "24 часа для критических проблем"

решаемые_проблемы:

- "Аппаратные проблемы"

- "Сложные программные сбои"

- "Модернизация системы"

график_профилактических_работ:

ежедневно:

- "Проверка логов системы"

- "Контроль доступности"

еженедельно:

- "Анализ статистики работы"

- "Резервное копирование конфигураций"

ежемесячно:

- "Обновление ПО"

- "Проверка безопасности"

- "Обслуживание оборудования"

метрики_эффективности_поддержки:

- "Среднее время решения проблем"

- "Удовлетворенность пользователей"

- "Количество инцидентов"

- "Время доступности системы"

6.2. Система мониторинга после внедрения:

python

# post_deployment_monitoring.py

class PostDeploymentMonitor:

"""

Мониторинг системы после внедрения

"""

MONITORING_METRICS = {

'availability': {

'metric': 'uptime_percentage',

'threshold': 99.5,

'measurement': 'процент времени доступности',

'alert_level': 'critical'

},

'performance': {

'metric': 'response_time',

'threshold': 1.0,

'measurement': 'секунды на выполнение команды',

'alert_level': 'warning'

},

'user_satisfaction': {

'metric': 'satisfaction_score',

'threshold': 4.0,

'measurement': 'оценка от 1 до 5',

'alert_level': 'info'

},

'error_rate': {

'metric': 'errors_per_day',

'threshold': 5,

'measurement': 'количество ошибок в день',

'alert_level': 'warning'

}

}

def monitor_system(self):

"""Мониторинг системы после внедрения"""

monitoring_report = {

'period': 'первая неделя после внедрения',

'metrics': {},

'alerts': [],

'recommendations': []

}

# Сбор метрик

for metric_name, config in self.MONITORING_METRICS.items():

current_value = self.measure_metric(metric_name)

monitoring_report['metrics'][metric_name] = {

'current_value': current_value,

'threshold': config['threshold'],

'status': 'OK' if current_value <= config['threshold'] else 'ALERT'

}

# Проверка на превышение порогов

if current_value > config['threshold']:

monitoring_report['alerts'].append({

'metric': metric_name,

'value': current_value,

'threshold': config['threshold'],

'severity': config['alert_level'],

'description': f"{metric_name} превысил порог {config['threshold']}"

})

# Генерация рекомендаций

if monitoring_report['alerts']:

monitoring_report['recommendations'] = self.generate_recommendations(

monitoring_report['alerts']

)

return monitoring_report

### 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

7.1. Методика оценки по ГОСТ:

python

# deployment_evaluation.py

class DeploymentEvaluation:

"""

Оценка эффективности внедрения согласно ГОСТ

"""

def evaluate_deployment(self):

"""Оценка эффективности внедрения"""

evaluation = {

'criteria': [

{

'criterion': 'Соответствие требованиям ТЗ',

'weight': 0.3,

'measurement': 'процент выполненных требований',

'score': self.calculate_tz_compliance()

},

{

'criterion': 'Соблюдение сроков',

'weight': 0.2,

'measurement': 'отклонение от плана',

'score': self.calculate_schedule_compliance()

},

{

'criterion': 'Качество установки',

'weight': 0.2,

'measurement': 'количество дефектов на рабочее место',

'score': self.calculate_installation_quality()

},

{

'criterion': 'Удовлетворенность пользователей',

'weight': 0.2,

'measurement': 'средняя оценка пользователей',

'score': self.calculate_user_satisfaction()

},

{

'criterion': 'Соответствие бюджету',

'weight': 0.1,

'measurement': 'отклонение от бюджета',

'score': self.calculate_budget_compliance()

}

]

}

# Расчет общей оценки

total_score = sum(c['score'] * c['weight'] for c in evaluation['criteria'])

evaluation['total_score'] = total_score

evaluation['grade'] = self.score_to_grade(total_score)

evaluation['conclusion'] = self.generate_conclusion(evaluation)

return evaluation

def generate_conclusion(self, evaluation):

"""Формирование заключения по результатам оценки"""

if evaluation['total_score'] >= 0.9:

return '''

Внедрение выполнено успешно. Все критерии выполнены в полном объеме.

Система готова к промышленной эксплуатации.

Рекомендуется подписание акта о завершении проекта.

'''

elif evaluation['total_score'] >= 0.7:

return '''

Внедрение выполнено удовлетворительно. Имеются незначительные замечания,

не влияющие на работоспособность системы.

Рекомендуется устранить замечания в течение 2 недель.

'''

else:

return '''

Внедрение выполнено неудовлетворительно. Имеются существенные замечания,

влияющие на работоспособность системы.

Требуется доработка и повторное тестирование.

'''

7.2. Отчет об эффективности внедрения:

yaml

# effectiveness_report.yml

effectiveness_report:

отчетный_период: "01.02.2024 - 11.03.2024"

показатели_эффективности:

технические_показатели:

доступность_системы: "99.8%"

время_отклика: "0.8 сек"

количество_сбоев: "2 (некритичные)"

покрытие_тестами: "95%"

организационные_показатели:

соблюдение_сроков: "100%"

соответствие_бюджету: "98%"

выполнение_плана: "100%"

документированность: "100%"

пользовательские_показатели:

удовлетворенность: "4.7 из 5"

обученность: "100% пользователей"

самостоятельность: "90% пользователей"

количество_обращений: "3 в неделю"

достижения:

- "Все рабочие места успешно развернуты"

- "Пользователи обучены и готовы к работе"

- "Система прошла все тестовые сценарии"

- "Документация подготовлена и передана"

проблемы_и_решения:

- проблема: "Задержки при первоначальном подключении"

решение: "Оптимизация сетевых настроек"

результат: "Время подключения уменьшено с 5 до 2 сек"

- проблема: "Сложности с обучением пользователей"

решение: "Дополнительные практические занятия"

результат: "Все пользователи сдали экзамен"

рекомендации:

- "Проводить регулярное обновление ПО"

- "Организовать ежеквартальные проверки знаний"

- "Вести журнал предложений по улучшению"

заключение:

текст: |

Внедрение системы управления робототехническим комплексом

"Омни-робот" выполнено успешно. Все цели проекта достигнуты,

система готова к промышленной эксплуатации.

подписи:

- "Руководитель проекта: ____________"

- "Технический руководитель: ____________"

- "Представитель заказчика: ____________"

### 8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

8.1. Чек-лист для исполнителя:

text

ЧЕК-ЛИСТ ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ

[ ] ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

[ ] Проверка требований к рабочему месту

[ ] Подготовка установочных носителей

[ ] Создание резервных копий данных

[ ] Уведомление пользователей о времени работ

[ ] ЭТАП УСТАНОВКИ

[ ] Установка операционной системы

[ ] Установка необходимых драйверов

[ ] Установка Robot Control System

[ ] Настройка сетевых параметров

[ ] Настройка периферийного оборудования

[ ] ЭТАП НАСТРОЙКИ

[ ] Настройка подключения к роботу

[ ] Настройка параметров безопасности

[ ] Настройка интерфейса пользователя

[ ] Тестирование всех функций

[ ] ЭТАП ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

[ ] Заполнение журнала установки

[ ] Подготовка акта выполненных работ

[ ] Передача документации пользователю

[ ] Инструктаж пользователя

[ ] ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

[ ] Проверка работоспособности системы

[ ] Получение подписи пользователя

[ ] Внесение информации в базу данных

[ ] Планирование контрольного визита

8.2. Автоматизированные скрипты установки:

powershell

# deploy_robot_software.ps1

# Автоматизированный сценарий установки ПО

# Параметры

param(

[string]$RobotIP = "192.168.1.100",

[string]$InstallPath = "C:\RobotControl",

[string]$UserName = "operator"

)

Write-Host "=== Установка Robot Omni Control System ===" -ForegroundColor Cyan

Write-Host "Дата: $(Get-Date)" -ForegroundColor Gray

# 1. Проверка системы

Write-Host "`n1. Проверка системы..." -ForegroundColor Yellow

$systemCheck = Test-SystemRequirements

if (-not $systemCheck.Passed) {

Write-Error "Система не соответствует требованиям: $($systemCheck.Issues)"

exit 1

}

# 2. Создание папки установки

Write-Host "`n2. Создание структуры папок..." -ForegroundColor Yellow

New-Item -Path $InstallPath -ItemType Directory -Force

New-Item -Path "$InstallPath\Logs" -ItemType Directory -Force

New-Item -Path "$InstallPath\Config" -ItemType Directory -Force

# 3. Установка компонентов

Write-Host "`n3. Установка компонентов..." -ForegroundColor Yellow

# 3.1. Установка .NET Framework

Write-Host "   - Установка .NET Framework 4.8" -ForegroundColor Gray

Start-Process -FilePath "dotnet48.exe" -ArgumentList "/quiet /norestart" -Wait

# 3.2. Установка основного ПО

Write-Host "   - Установка Robot Control Panel" -ForegroundColor Gray

Start-Process -FilePath "RobotControlPanel.msi" -ArgumentList "/quiet INSTALLDIR=`"$InstallPath`"" -Wait

# 3.3. Установка драйверов

Write-Host "   - Установка драйверов Applied Robotics" -ForegroundColor Gray

Start-Process -FilePath "AppliedRoboticsDrivers.exe" -ArgumentList "/S" -Wait

# 4. Настройка

Write-Host "`n4. Настройка системы..." -ForegroundColor Yellow

# 4.1. Настройка конфигурационного файла

$configContent = @"

{

"robot_ip": "$RobotIP",

"install_path": "$InstallPath",

"user": "$UserName",

"installation_date": "$(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd')"

}

"@

Set-Content -Path "$InstallPath\Config\settings.json" -Value $configContent

# 4.2. Настройка ярлыков

$shortcutPath = "C:\Users\Public\Desktop\Robot Control.lnk"

$WScriptShell = New-Object -ComObject WScript.Shell

$shortcut = $WScriptShell.CreateShortcut($shortcutPath)

$shortcut.TargetPath = "$InstallPath\RobotControl.exe"

$shortcut.Save()

# 5. Тестирование

Write-Host "`n5. Тестирование установки..." -ForegroundColor Yellow

# 5.1. Проверка установленных файлов

$requiredFiles = @(

"$InstallPath\RobotControl.exe",

"$InstallPath\Config\settings.json",

"$InstallPath\Logs"

)

foreach ($file in $requiredFiles) {

if (Test-Path $file) {

Write-Host "   ✓ $file найден" -ForegroundColor Green

} else {

Write-Host "   ✗ $file не найден" -ForegroundColor Red

}

}

# 5.2. Проверка связи с роботом

Write-Host "`n6. Проверка связи с роботом..." -ForegroundColor Yellow

if (Test-Connection -ComputerName $RobotIP -Count 2 -Quiet) {

Write-Host "   ✓ Связь с роботом установлена" -ForegroundColor Green

} else {

Write-Warning "   ⚠ Нет связи с роботом. Проверьте подключение."

}

Write-Host "`n=== Установка завершена ===" -ForegroundColor Cyan

Write-Host "Лог установки: $InstallPath\Logs\install.log" -ForegroundColor Gray

ИТОГОВЫЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ:

- СТАНДАРТИЗАЦИЯ: Все процедуры соответствуют ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207

- СИСТЕМАТИЧНОСТЬ: Поэтапное внедрение с контролем каждого этапа

- ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ: Полный комплект документации по стандартам

- ОБУЧЕНИЕ: Программа обучения с практическими занятиями

- ПОДДЕРЖКА: Многоуровневая система поддержки после внедрения

- ОЦЕНКА: Методика оценки эффективности внедрения

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДХОДА:

- Минимизация рисков при внедрении

- Гарантированное качество выполнения работ

- Полная документация для последующей эксплуатации

- Обученные пользователи, готовые к работе

- Постоянный мониторинг и поддержка